PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 118/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO DO SESCINC À PISTA DE POUSO E DECOLAGEM NO AEROPORTO REGIONAL ADOLINO BEDIN - SORRISO - MT, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA THAIS SALTON GNOATO EPP.

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o № 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. ARI GENÉZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161-15, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado à empresa THAIS SALTON GNOATO-EPP inscrita no CNPJ sob o n.º17.254.689/0001-83, e Inscrição Estadual n.º13.550.993-9 estabelecida a Rua Das Turmalinas, n.º 1.983, bairro Industrial cidade de Sorriso MT, neste ato representado pela Sra. Thais Salton Gnoato, portador do CIRG n.º 1130711-0 SSP/MT e CIC n.º 011.068.651-97 doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do TOMADA DE PREÇOS nº 004/2018, firmam o presente Instrumento Contratual obedecido às condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 118/2018, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusulas quinta, conforme justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. Assim, fica alterada a seguinte Cláusula contratual:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será acrescido de 30 (trinta) dias, passando assim o prazo de execução para 60 dias, contados a partir do dia 24/02/2019 à 26/03/2019.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 118/2018, firmada em 11/09/2018

CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso - MT, 07 Março de 2019.

| MUNICÍPIO DE SORRISO MT ARI GENÉZIO LAFIN CONTRATANTE |  | THAIS SALTON GNOATO EPP THAIS SALTON GNOATO CONTRATADO |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

___________________________________	__________________________________

NOME: ROGERIO FERREIRA DE SOUSA		NOME: MARISETE M BARBIERI

CPF: 007.054.121-30					CPF: 651.470.061-68