PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 068/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BECO SÃO LUCAS E DAS RUAS: CARLOS FIORAVANTE DALLAGNOL, FREI GALVÃO E GERALDO LOPES RIBEIRO NO BAIRRO UNIÃO - SORRISO - MT, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado à empresa COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.947.641/0001-25, e Inscrição Estadual Isenta, estabelecida Avenida dos Tucanos n.º 263N, bairro Palmeiras, cidade de Nova Mutum MT, neste ato representado pelo Sr. MAURO ANTONIO BUSNELLO, portador do CIRG n.º 1008738971 SSPPC/RS e CIC/CPF n.º 093.834.090-53, doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019, firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 068/2019, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusulas quinta, conforme justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. Assim, fica alterada a seguinte Cláusula contratual:

Paragrafo Único: O presente instrumento tem como objeto a alteração de Endereço da empresa COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.947.641/0001-25, e Inscrição Estadual Isenta, estabelecida Avenida dos Tucanos n.º 263N, bairro Palmeiras, cidade de Nova Mutum MT, neste ato representado pelo Sr. MAURO ANTONIO BUSNELLO, portador do CIRG n.º 1008738971 SSPPC/RS e CIC/CPF n.º 093.834.090-53, ficando alterando o preâmbulo para a seguinte redação:

(...) a empresa COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.947.641/0001-25, e Inscrição Estadual Isenta, estabelecida Rua Genésio Roberto Baggio n.º 755, bairro Centro, cidade de Sorriso/MT, neste ato representado pelo Sr. MAURO ANTONIO BUSNELLO, portador do CIRG n.º 1008738971 SSPPC/RS e CIC/CPF n.º 093.834.090-53, de ora em diante denominado de CONTRATADA (...)

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será acrescido de 30 (trinta) dias, passando assim o prazo de execução para 90 dias, contados a partir do dia 11/03/2019 à 11/06/2019.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 068/2019, firmada em 25/02/2019

CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA

E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (duas) vias de igual teor e efeito, caracterizando o ciente de todas.

Sorriso - MT, 03 Maio de 2019.

| MUNICÍPIO DE SORRISO MT ARI GENÉZIO LAFIN CONTRATANTE |  | COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA MAURO ANTONIO BUSNELLO CONTRATADO |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

_____________________________		            _____________________________

NOME: ROGERIO FERREIRA DE SOUSA		            NOME: MARISETE M BARBIERI

CPF: 007.054.121-30					            CPF: 651.470.061-68